XI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________

| с. Лопатино | «___» _________ 20___ г. |
| --- | --- |

Администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Лопатинского сельсовета Пономаревой Любовь Карпеевны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол _____________№  _______ от _________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- 1.	Предмет Контракта

1.1.	Исполнитель обязуется выполнить работы: Ремонт Дома культуры (замена оконных и дверных деревянных блоков) расположенного по адресу Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная – 9, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – работы), в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение 2 к Контракту) (далее – Сметная документация) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

- 2.	Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств местного бюджета.

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате работ сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполненных работ и иных условий Контракта.

2.5. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ не позднее 4-го квартала 2016 г. на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной надлежащим образом.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и по срокам исполнения Контракта, по объему работ, предусмотренных Контрактом.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: Начало работ – в течении 3-х дней со дня подписания контракта.

Окончание работ  не позднее 30-ти дней со дня подписания контракта.

3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон.

3.4. Место выполнения работ: Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная – 9.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом №44-ФЗ, назначает экспертизу выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации.

4.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, либо

- мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, относящихся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.6. В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или с нарочным) отчет об устранении недостатков, а также подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. Со дня направления Заказчиком мотивированного отказа (п. 4.4 Контракта) и по день принятия Заказчиком выполненных работ (п. 4.7 Контракта) начисляется пеня за просрочку исполнения Исполнителя своих обязательств (п. 7.4 Контракта).

4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Контракта.

4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.1.7. Осуществить оплату по настоящему Контракту только после предоставления Исполнителем документов об уплате пени и (или) штрафов.

5.1.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Обеспечить своевременную приёмку выполненных работ и оплату выполненных работ надлежащего качества. Оплата принятых работ надлежащего качества должна быть произведена в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, при условии своевременного выставления исполнителем счета на оплату выполненных работ (п. 4.1 Контракта).

5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Исполнителем работ условиям Контракта требовать устранения замечаний.

5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.

5.2.6. Представлять Исполнителю сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.2.7. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в установленном Контрактом порядке.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в Акте сдачи-приемки работ, представляемом Заказчику по результатам выполненных работ, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4.2. Обеспечивать соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, за свой счет.

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4.5. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса или банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.6. Своевременно выставлять счет на оплату выполненных работ.

5.4.7. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Контрактом, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему муниципальному Контракту работы составляет – 5 лет.

Гарантийные сроки, установленные Контрактом, исчисляются с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены выполненных работ.

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ____ (______________________) рублей __ копеек.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет ____ (_____________________) рублей __ копеек.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.5.	Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, несет Исполнитель.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

8.2.1. Исполнитель выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми.

8.2.2. Исполнитель неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения Исполнителем условий Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке (извещение о проведении электронного аукциона №____) требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Исполнителем выполнены следующие действия:

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности результатов оказываемых работ либо создают невозможность завершения их оказания в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств;

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению Контракта Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Исполнителем в одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением положения о размещении решения в единой информационной системе.

8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю за выполненные работы.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму  22940,86  (Двадцать две тысячи девятьсот сорок) рублей 86  копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме___________, (банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.).

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по Контракту.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на неисполнение обязательств по Контракту. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Исполнителем своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

10.	Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2016 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

12.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта, указанная в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о Контракте должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.

12.3. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества выполняемых работ.

12.3.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объёму выполняемых работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

12.3.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами согласовываются новые условия настоящего Контракта, в том числе о цене и (или) сроках исполнения настоящего Контракта и (или) объеме работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 «Техническое задание», приложение 2 «Сметная документация», приложение 3 «Форма Акта сдачи-приемки работ».

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области ИНН 5437102362, КПП 545301001 Адрес (юридический и фактический): 632101, РФ, Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная-9. Тел./факс: (38364) 56-135, 56-144 E-mail: lopatino.buh@yandex.ru УФК по Новосибирской области (администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, лицевой счет 03513018390) р/счет 40204810800000000380 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области ___________________ Л.К. Пономарева М.П. « »________________2016 г. | - Место нахождения: - Адрес юридического лица: e-mail: |

- Приложение № 1

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт Дома культуры (замена оконных и дверных деревянных блоков) расположенного по адресу Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная – 9.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий настоящего договора.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

2. Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,44 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,16 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,812 |  |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,4 |  |
| 5 | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | -40 |  |
| 8 | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм) | м2 | 40 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 16 | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | -4 |  |
| 17 | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 4 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0221 |  |
| 13 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 | м2 | -2,21 |  |
| 35 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 2,21 |  |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,203 |  |
| 18 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм | м | 20,3 |  |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 облицовки | 0,417 |  |
| 12 | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0438 |  |
| 9 | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая | м2 | 43,8 |  |
| 10 | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 93 |  |
| 14 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 11,7 |  |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |  |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 |  |
| 20 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 21 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0136 |  |
| 22 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 23 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,55 |  |
| 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,46 |  |
| 25 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0273 |  |
| 26 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0221 |  |
| 28 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 | м2 | -2,21 |  |
| 29 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 2,21 |  |
| 30 | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 облицовки | 0,027 |  |
| 31 | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0028 |  |
| 32 | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая | м2 | 2,8 |  |
| 33 | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 6 |  |
| 34 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 2,7 |  |

3. Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

4. Требования к результатам работ:

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в технического задания, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

5. Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, требованиям техники безопасности. Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

6. Гарантия качества:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет пять лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ: Новосибирская область, Татарский район с. Лопатино, пл. Центральная, 9.

Срок выполнения работ: Начало работ – в течении 3-х дней со дня подписания контракта

Окончание работ  не позднее 30-ти дней со дня подписания контракта.

8. Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

не выделять вредных веществ;

соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров (материалов),  используемый для выполнения работ

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок оконный | - ПВХ профиль 5-ти камерный; - трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой; - двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 24 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 30674-99 |
| 2 | Блок оконный | - ПВХ профиль 5-ти камерный; - двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой; - двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 24 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 30674-99 |
| 3 | Сэндвич-панель | - теплоизоляционные; - наружные слои из поливинилхлорида; - внутреннее наполнение: вспененный пенополистирол (или аналог); - толщина не менее 10 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК.; - длина не менее 1000 мм; - ширина не менее 500 мм; |  |
| 4 | Дверь | - металлическая, входная, утеплённая; - двупольная; - общая ширина полотен не менее 1200 мм; - высота полотен не менее 2070 мм; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 31173-2003 |
| 5 | Откосная планка | - шириной не менее 250 мм; - из оцинкованной стали; - с полимерным покрытием; - толщиной металла не менее 0,7 мм. | ГОСТ 19903-90 |
| 6 | Водоотлив оконный | - шириной планки не менее 250 мм; - из оцинкованной стали; - с полимерным покрытием; - толщиной металла не менее 0,7 мм. | ГОСТ 19903-90 |
| 7 | Доски | - подоконные; - ПВХ; - шириной не менее: 450 мм; - толщина не менее 20 мм. | ГОСТ 30673-99 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Пономарева Л.К. | Директор общества с ограниченной ответственностью «СТК-54» Каргаполов С.Ю. |

«___» ____________ 20__ г.                  	                               «___» ___________ 20__ г.

М.П.	М.П.

Приложение  2

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

- СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

|  |  |  | Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная, 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт Дома культуры (замена оконных и дверных деревянных блоков) расположенного по адресу Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная - 9 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________458817,04 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________46196 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________329,98 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (1882 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (2688 руб.) СП (1344 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (2688 руб.) | 0,44 | 6150,69 5909,41 | 241,28 200,71 |  |  | 2706 | 2600 | 106 88 |  | 46,11 | 20,29 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (1925 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (2750 руб.) СП (1375 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (2750 руб.) | 0,16 | 18107,93 16806,49 | 1301,44 384,16 |  |  | 2897 | 2689 | 208 61 |  | 128,73 | 20,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (6918 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (9883 руб.) СП (4942 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (9883 руб.) | 0,812 | 12171,33 12171,33 |  |  |  | 9883 | 9883 |  |  | 94,97 | 77,12 |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (7378 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8198 руб.) СП (3525 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8198 руб.) | 0,4 | 1297964,88 20351,97 | 3396,53 142,38 | 1274216 |  | 519186 | 8141 | 1359 57 | 509686 | 145,72 | 58,29 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -40 | 12318,95 |  | 12318,95 |  | -492758 |  |  | -492758 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | прайс-лист | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 40 | 3700 |  | 3700 |  | 148000 |  |  | 148000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (957 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1063 руб.) СП (457 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1063 руб.) | 0,04 | 1571190,32 26194,26 | 4049,99 379,68 | 1540946 |  | 62848 | 1048 | 162 15 | 61638 | 187,55 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-203-0991 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -4 | 14841,1 |  | 14841,1 |  | -59364 |  |  | -59364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | прайс-лист | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 4 | 3700 |  | 3700 |  | 14800 |  |  | 14800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (384 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (427 руб.) СП (184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (427 руб.) | 0,0221 | 756733,08 19194,22 | 3249,53 142,38 | 734289,3 |  | 16724 | 424 | 72 3 | 16228 | 137,43 | 3,04 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-203-0939 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -2,21 | 6942,07 |  | 6942,07 |  | -15342 |  |  | -15342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 2,21 | 3700 |  | 3700 |  | 8177 |  |  | 8177 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (536 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (595 руб.) СП (256 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (595 руб.) | 0,203 | 35161,68 2914,27 | 235,22 15,18 | 32012,19 |  | 7138 | 592 | 48 3 | 6498 | 21,38 | 4,34 |  |  |  |  |  |
| 18 | прайс-лист | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 20,3 | 419,99 |  | 419,99 |  | 8526 |  |  | 8526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (8152 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10190 руб.) СП (3770 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10190 руб.) | 0,417 | 75331,68 24420,48 | 384,54 17,26 | 50526,66 |  | 31413 | 10183 | 160 7 | 21070 | 166,47 | 69,42 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -0,0438 | 455430 |  | 455430 |  | -19948 |  |  | -19948 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | прайс-лист | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 43,8 | 385 |  | 385 |  | 16863 |  |  | 16863 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-101-3007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 93 | 98,79 |  | 98,79 |  | 9187 |  |  | 9187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (2154 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2692 руб.) СП (996 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2692 руб.) | 11,7 | 888,97 230,11 | 3,82 | 655,04 |  | 10401 | 2692 | 45 | 7664 | 1,55 | 18,14 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (61 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (87 руб.) СП (44 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (87 руб.) | 0,0189 | 4603,2 4603,2 |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 36,28 | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (331 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (473 руб.) СП (237 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (473 руб.) | 0,02 | 26045,35 22979,08 | 3066,27 638,24 |  |  | 521 | 460 | 61 13 |  | 179,3 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (84 руб.) СП (42 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (84 руб.) | 0,0136 | 6150,69 5909,41 | 241,28 200,71 |  |  | 84 | 81 | 3 3 |  | 46,11 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (120 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (172 руб.) СП (86 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (172 руб.) | 0,01 | 18107,93 16806,49 | 1301,44 384,16 |  |  | 181 | 168 | 13 4 |  | 128,73 | 1,29 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (1760 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2095 руб.) СП (1006 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2095 руб.) | 1,55 | 2054,97 1166,7 | 888,27 184,89 |  |  | 3185 | 1808 | 1377 287 |  | 8,24 | 12,77 |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (1433 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2077 руб.) СП (1205 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2077 руб.) | 5,46 | 669,94 380,48 | 158,28 | 131,18 |  | 3658 | 2077 | 864 | 717 | 2,4 | 13,1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР26-01-042-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (782 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1015 руб.) СП (487 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1015 руб.) | 0,0273 | 198542,14 37183,86 | 6986,28 | 154372 |  | 5420 | 1015 | 191 | 4214 | 272,79 | 7,45 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-203-8126 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 1 | 23114,48 |  | 23114,48 |  | 23114 |  |  | 23114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (384 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (427 руб.) СП (184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (427 руб.) | 0,0221 | 756733,08 19194,22 | 3249,53 142,38 | 734289,3 |  | 16724 | 424 | 72 3 | 16228 | 137,43 | 3,04 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-203-0939 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -2,21 | 6942,07 |  | 6942,07 |  | -15342 |  |  | -15342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | прайс-лист | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 2,21 | 3700 |  | 3700 |  | 8177 |  |  | 8177 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (527 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (659 руб.) СП (244 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (659 руб.) | 0,027 | 75331,68 24420,48 | 384,54 17,26 | 50526,66 |  | 2034 | 659 | 10 | 1365 | 166,47 | 4,49 |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | -0,0028 | 455430 |  | 455430 |  | -1275 |  |  | -1275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | прайс-лист | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 2,8 | 385 |  | 385 |  | 1078 |  |  | 1078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-101-3007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 | 6 | 98,79 |  | 98,79 |  | 593 |  |  | 593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 2001-редакция 2014 Индексы на СМР по видам строительства к уровню цен на 01.01.2000 Новосибирская область (1 зона) 1 01.12.2015 г.Объекты культуры. ОЗП=15,98; ЭМ=8,3; ЗПМ=15,98; МАТ=5,1 НР (497 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (621 руб.) СП (230 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (621 руб.) | 2,7 | 888,97 230,11 | 3,82 | 655,04 |  | 2400 | 621 | 10 | 1769 | 1,55 | 4,19 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 331976 | 45652 | 4761 544 | 281563 |  | 329,98 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 35724 |  |  |  |  | 124,21 |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 269459 |  |  |  |  | 76,21 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 41595 |  |  |  |  | 96,24 |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 5951 |  |  |  |  | 12,77 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 6296 |  |  |  |  | 13,1 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  | 29803 |  |  |  |  | 7,45 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 388828 |  |  |  |  | 329,98 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 281563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 4761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 46196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 69989,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 458817,04 |  |  |  |  | 329,98 |  |  |  |  |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Пономарева Л.К. |  |

«___» ____________ 20__ г.                  	                               «___» ___________ 20__ г.

М.П.	М.П.

Приложение 3

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

Форма

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ФОРМА)

с. Лопатино                                                                                                            «___» _________ 20___ г.

администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Лопатинского сельсовета Пономаревой Любовь Карпеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________,

действующего на основании ______________, с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «___» _______ 20__ г. № ____

(далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные  работы  согласно  контракту  должны  быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ  выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________

5.  Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта ____________________.

6.  В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций

составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ______________________________________.

7.  ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ С УЧЕТОМ

УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ __________________________________________.

8. Результаты выполненных работ по Контракту:

__________________________________________________________________________________

Принял                                                                                                        Сдал

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Пономарева Л.К. |  |

«___» ____________ 20__ г.                  	                               «___» ___________ 20__ г.

М.П.	М.П.

Заполняется на этапе заключения Контракта

Заполняется при заключении Контракта.

Заполняется при заключении Контракта.

Заполняется при заключении Контракта с указанием конкретной формы обеспечения.

Данный пункт включается в случае предоставления обеспечения посредством внесения Исполнителем денежных средств на указанный Заказчиком счет.