**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 20 21 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»**

по состоянию на «30» июня 20 21 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории детской площадки.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Лопатинское МО Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт село Лопатино

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций | 217 668,05 | 217 668,05 |
| Финансовое обеспечение, всего: | 198 000,00 | 198 000,00 |
| в том числе |  |  |
| средства Субсидии | 152 307,69 | 152 307,69 |
| средства местного бюджета | 30 461,54 | 30 461,54 |
| средства населения | 15 230,77 | 15 230,77 |
| средства организаций и другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего: | 19 668,05 | 19 668,05 |
| в том числе |  |  |
| вклад населения | 19 668,05 | 19 668,05 |
| вклад организаций |  |  |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: нет

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

Очистка территории от мусора, скашивание газонов, разбивка цветников и клумб и посадка растений

5.2. Организации:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – 05.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 06.2021 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации | нет |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | нет |
| недобросовестный подрядчик | нет |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | нет |
| неблагоприятные погодные условия | нет |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | нет |
| прочее (описать) | нет |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Квак Надежда Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.(подпись)

Руководитель инициативной группы

Курило Татьяна Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (подпись)

Дата